Cột 1 (Giai đoạn Dữ liệu & Tiền xử lý):

- Tuần 1: Xác định đề tài, mục tiêu nghiên cứu và lập kế hoạch tổng thể.

- Tuần 2: Tổng quan 30 công trình nghiên cứu và xác định Khoảng trống nghiên cứu (Research Gap).

- Tuần 3: Thu thập dữ liệu UCI Cleveland và phân tích ý nghĩa y sinh của 14 thuộc tính lâm sàng.

- Tuần 4: Kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu, lọc bản ghi trùng lặp (chống rò rỉ dữ liệu - Data Leakage).

- Tuần 5: Phát hiện mã lỗi ẩn (ca, thal) và khôi phục dữ liệu khuyết bằng thuật toán KNN Imputer.

- Tuần 6: Kỹ thuật đặc trưng chuyên miền: Xây dựng chỉ số huyết động học Tích số kép (RPP).

- Tuần 7: Mã hóa biến phân loại (One-Hot Encoding) và chuẩn hóa thang đo Z-Score (StandardScaler).

- Tuần 8: Phân chia dữ liệu phân tầng (Stratified Split) và thiết lập quy trình kiểm định chéo (10-Fold CV).

Cột 2 (Giai đoạn Mô hình hóa, Giải thích AI & Nghiệm thu):

- Tuần 9: Xây dựng mô hình cơ sở (Baseline): Huấn luyện Logistic Regression và đối chứng với KNN.

- Tuần 10: Tinh chỉnh siêu tham số (Hyperparameter Tuning: hệ số phạt C, hàm giải liblinear).

- Tuần 11: Đánh giá mô hình đa chiều: Phân tích Ma trận nhầm lẫn, tối ưu độ nhạy (Recall) và đường cong ROC-AUC.

- Tuần 12: Giải phẫu mô hình (Explainable AI): Trích xuất và trực quan hóa mức độ ảnh hưởng của Trọng số W.

- Tuần 13: Đối chiếu kết quả của mô hình với lý thuyết sinh lý học tim mạch và các nghiên cứu trước.

- Tuần 14: Viết báo cáo tổng kết toàn văn và hoàn thiện bộ mã nguồn (Source code).

- Tuần 15: Chuẩn bị slide tổng kết, chạy thử nghiệm và bảo vệ nghiệm thu đề tài.